**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2024.3.19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 7 | 项目名称 | 课表小助手 |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 3.3-3.19 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 学习了需求分析、vision文档编写、用例建模等软件开发知识。 2. 完成第一次产品迭代，设计出界面原型，包括登录、课表显示、课程添加、课程详情和个人界面。 3. 初步学习基于Android Studio的移动端应用开发，能实现简单的界面构造。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）  评审：小组成员模拟用户操作，评价体验，提出建议。  结果：   1. 界面原型简洁明了，操作简便，基础功能都得到实现。 2. 手机屏幕较窄，显示七天的课程表略显拥挤，后续可以优化显示方式。 3. 希望丰富日程显示形式，例如时间轴、小组件等。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 技术学习进展较慢，需要进一步摸索。 2. 界面原型暂未由代码实现，可行性有待验证。 3. 小组减员，需要重新考虑需求优先级和任务分配。 | | | |
| 经验和教训：   1. 任务分配在时间上需要留有余量。 2. 组员需要每几天同步进度，共同讨论提建议，避免返工。 | | | |